关于印发《五原县高标准农田项目建设

以工代赈及管护细则》的通知

各乡镇、各有关部门：

经县政府研究同意，现将《五原县高标准农田项目建设以工代赈及管护细则》印发给你们，请结合实际，抓好贯彻落实。

五原县人民政府办公室

2025年4月  日

五原县高标准农田项目建设以工代赈

及管护细则

第一章  总  则

第一条  为贯彻落实《内蒙古自治区人民政府办公厅关于高质量推动高标准农田建设的通知》（内政办发〔2024〕16号）、《内蒙古自治区农牧厅关于在高标准农田建设中规范实施以工代赈促进农民增收的通知》（内农牧建发〔2025〕27号）、《内蒙古自治区农田建设项目管理实施办法》、《内蒙古自治区农田建设项目建后管护办法》等文件精神，加强我县高标准农田项目建设以工代赈和建后管护工作，提高高标准农田建设财政资金使用效益，确保我县高标准农田建设项目区已建成的工程正常运行并持续发挥效益，结合我县实际，制定本细则。

第二条  本细则适用于五原县范围内2025年之后（含2025年）的高标准农田新建项目，以及2019年（含2019年）之后实施的农田建设类项目的建后管护。

第三条  农田建设项目建后管护是指对农田建设项目农田土壤、灌溉排水田间工程设施、田间道路、农田输配电、农田防护林以及配套附属设施设备进行管理、维修和养护，确保工程原设计功能运行正常。

第四条  高标准农田建设项目工程管护按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁负责”的原则，采取以奖代补的方式进行运行管护。

第二章  项目建设、以工代赈、筹资投劳及管护内容

第五条  在高标准农田建设规划设计环节，全面落实乡镇、村组全程参与机制，项目立项和初步设计方案必须经村民委员会研究通过并签字确认，确保项目建设可行性。

第六条  高标准农田项目招投标过程中，原则上施工标段面积不低于10000亩，同时积极探索推行一县一标、高标准农田“建管运”一体化模式。

第七条  在项目建设过程中，按照每亩不低于100元的标准进行筹资投劳（主要通过打围堰、地力提升等方式筹资投劳，提高建设标准）。按照“政府推动、农民自愿、因地制宜、因需施策、保质保量、确保安全”的原则，在全县高标准农田建设中积极推广以工代赈，金额不低于施工企业中标金额的10%（国企中标为15%），以工代赈承接主体统一为项目所在嘎查村的村级农村集体经济组织或国营农牧场。主要通过耕地的深松深翻、激光平地、管沟的开挖、安装田口闸、租赁施工用房与场地、雇佣后勤人员、采购农家肥及参与生产运输、修坡整形、苗木栽植、道路铺砂整边等方式，提高农民就业技能，增加农民劳务收入。以工代赈承接主体为项目所在行政村农村集体经济组织。新增集体耕地除国有之外全部收归村集体经营管理。

第八条  实行建设质量终身责任制，建立“双随机、一公开”项目抽查机制，发现问题录入清单管理系统限期整改。开展参建企业信用评价，建立黑白名单，强化失信惩戒。规范开展公开公示，强化社会监督。建立健全问题及时发现、快速响应机制。

第九条  项目完工后，由施工企业申请，监理单位组织分部工程验收，农科局组织专家自验，自验完成后，由市级部门进行竣工验收，复验通过后同步上图入库。

第十条  高标准农田建设项目建后管护内容主要包括：

（一）土地平整工程。确保农田表层耕作土壤不被自然和人为破坏，保持田面平整，堰道完整；

（二）灌溉与排水工程。保证水源工程、灌排渠道与管网、田间附属设施等能够正常使用，无安全隐患，满足规定的灌溉设计保证率和排水要求；

（三）田间道路工程。保证道路系统完好，路面平整，通行顺畅；

（四）农田防护和生态环境保持工程。农田防护和生态环境保持工程完备，能够充分发挥作用，2019-2024年已验收完工的高标准农田建设防护林，林带保存率未达到85%以上的，利用春季造林进行补植，2025年新建项目中农田防护林工程投入比例应占项目总投资的3%以内；

（五）农田输配电工程。保证输电线路、交配电设施、弱电设施及相关配套工程设施完善，运行安全，围栏和警示标志完整，低压输电线路满足灌排设施运行、信息化建设和管理要求；

（六）公示标牌和标志。保证公示标牌和标志完好，信息完整，设施安全。

第十一条  管护主体应按照相关规程、规范要求，做好农田建设项目工程、设施设备使用、养护、保管等工作。

第十二条  管护主体要安排专人经常性、全面性对农田建设项目进行巡查，对田间工程设施运行维护情况进行跟踪记录，保障运行管理工作可追溯、可复查。

第十三条  农田建设项目范围内的工程设施如果发生不能正常使用的情况时，管护主体要及时安排专人处理，确保正常运行。若处理工作量大、用时较长，应由项目所在地乡镇报备五原县农牧和科技局，确需较大资金量的可酌情申请补助。

第三章  管护主体与职责

第十四条  村组对农田建设项目建后管护负主体责任。五原县农牧和科技局对农田建设项目建后管护负有监管责任，负责制定管护制度、组织协调、监督指导和检查考核工作。

第十五条  农田建设项目管护主体，在五原县农牧和科技局的指导监督下，根据受益范围、受益对象、群众意愿等因素，因地制宜、结合实际确定管护主体：

（一）受益范围明确为村社的，工程管护由村民委员会直接负责或委托受益范围内的农民专业合作组织等进行管护；受益范围跨行政村的，由乡镇直接负责或监督村民委员会进行管护。

（二）新型经营主体运营的农田建设项目，由新型经营主体负责管护。

（三）按照“村民自治管理”原则，有条件的地方应引导和帮助受益农民按照受益范围，以灌区或项目区所在乡镇、行政村为单位，自愿成立管护协会或合作社等群管组织，负责统一管护项目区内农田水利、农业和林业等各类农田建设工程。

第十六条  各类管护主体应认真开展农田建设项目建后管护工作，保证农田建设工程正常运行，持续发挥效益。严格遵守法律和行政法规有关规定，不得以任何理由擅自收取有关费用，不得擅自将工程及设备变卖，不得破坏水土资源和生态环境。对破坏农田设施的单位或个人，管护主体应及时向相关主管部门及公安机关报告。

第四章  工程移交及管护模式

第十七条  农田建设项目竣工验收完成后，五原县农牧和科技局应及时进行资产移交，按规定办理工程及管护工作移交手续。

第十八条  根据各乡镇实际情况以及项目工程特点，因地制宜，采取不同管护模式。对土地已经规模流转的农田建设工程，由流转土地的经营主体负责管理、维护；土地未进行流转的，由所在村村民委员会明确专人或专业组织负责管护。具体可采取以下模式：

（一）专业组织管护模式。由村委会牵头，组织受益农户通过成立管护协会、合作社、村民理事会等各类群管组织形式，对辖区内田间工程设施进行管护，并接受受益群众、村、乡镇的监督；

（二）专职管护员管护模式。由村委会将建成后项目区域管护的范围、内容、管护期、报酬、职责张榜公布，聘用管护员，签订管护合同。管护员履行管护职责，并接受受益群众、村、乡镇的监督；

（三）流转主体管护模式。对土地已经规模流转的农田建设工程，由流转经营主体进行管护。负责田间工程设施的管理使用、安全运行和维修养护，管护主体接受受益群众、村、乡镇的监督；

（四）其他管护模式。鼓励有条件的地区根据本地实际情况，在合理合法情况下，拓展管护渠道，采取引入专业化管护公司、组织受益农户投工投劳、运用商业保险实施建后管护等其他方式进行管护。

第五章 农田建设项目建后管护经费

第十九条  农田建设项目建后管护经费来源：

（一）积极争取上级项目资金；

（二）将农田建设形成的新增耕地作为村集体资产，通过承包、租赁等方式取得的收入；

（三）村民委员会从集体经济收益中安排适当费用。

（四）在符合一事一议政策前提下，村民委员会组织受益农户形成的投工投劳；

（五）乡镇、村社依法取得的社会捐赠等收入。

第十八条  建后管护资金使用支出范围主要包括在项目设计使用期内的农田建设工程及设备的日常维修、管护人员报酬，必要的小型简易管护工具和运行监测设备购置等，不得挤占挪用。管护资金的使用情况，每年要定期公示，自觉接受审计及群众监督。

第六章  监督与考核

第二十条  县委组织部要将高标准农田建设及管护工作纳入县对相关部门及乡镇考核内容；五原县农牧和科技局要加强对高标准农田建设及建后管护工作的检查督导，将其与推进农田建设同部署、同督查、同考核、同奖惩，健全完善建后管护工作考核与监督机制；各乡镇也要将建后管护纳入对村组考核重要指标，定期督导，确保农田建设项目高效运行。

第七章  附 则

第二十一条  本细则由五原县农牧和科技局负责解释。

第二十二条  本细则自下发之日起施行。